附件2 :

安徽省现场监理机构监理岗位人员配备标准

| 序号 | 工程类别 | 规模 | 总人次 | 项目总监 | 专业监理 工程师 | 监理员 | 见证员（可兼任） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋建筑工程 、 装修工程 | 建筑面积≤5万㎡ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.见证员可以兼任，但应具有相应资格。 2.工程面积在3000㎡以下，配置1名总监、1名监理员。 3.建筑面积在15万㎡以上的，每增加5万㎡，增加1名专业监理工程师、2监理员。 |
|  |  | 5万㎡＜建筑面积≤10万㎡ | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
|  |  | 10万㎡＜建筑面积≤15万㎡上 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 |  |

| 2 | 市政基础设施工程 、 设备安装工程 | 工程造价≤5000万 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. 见证员可以兼任，但应具有相应资格。 2.工程造价在500万以下，配置1名总监、1名监理员。 3.工程造价在1.5亿以上的工程，每增加5000万，增加1名专业监理师、2监理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5000万＜工程造价≤1亿 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
|  |  | 1亿＜工程造价≤1.5亿 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 |  |

注：此标准为最低配置标准。